# UNIVERSITA` DI PISA ### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Dipartimento Edilizia ed Impiantistica/F.Bianchi/F.Sambri

| Seduta dell’11 luglio 2006 | Ordine del giorno 7.1 |
| --- | --- |
| Deliberazione n. 195 |  |
| Argomento: Patrimonio |  |

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA

L’anno duemilasei, il giorno undici, il mese di luglio, alle ore 14,10, in una sala del Rettorato in Lungarno Pacinotti, 43, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone di:

|  |  | pres. | ass.g. | ass. |  |  | pres. | ass.g. | ass. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PASQUALI Prof. Marco Rettore | X |  |  | 9. | BAGGIANI Dr. Angelo Rapp. ricercatori | X |  |  |
| 2. | TONGIORGI TOMASI Prof.ssa Lucia, Prorettore Vicario | X |  |  | 10. | STAMPACCHIA Dr. Mauro Rappr. ricercatori | X |  |  |
| 3. | GRASSO Dr. Riccardo Direttore Amministrativo | X |  |  | 11. | VIVALDI Sig. Rolando Rappr. pers. tecn.-amm.vo | X |  |  |
| 4. | CAVALLINI Prof. Giorgio Presidente Collegio dirett. di dipartimento | X |  |  | 12. | FARENTI Dr. Ascenzo Rappr. pers. tecn.-amm.vo | X |  |  |
| 5. | ALPI Prof. Amedeo Rappr. prof. ruolo I fascia | X |  |  | 13. | MANNONI Sig. Andrea Rappr. degli studenti |  |  | X |
| 6. | BALSAMO Prof. Aldo Rappr. prof. ruolo I fascia | X |  |  | 14. | SPAGNOLO Sig. Giorgio Rappr. degli studenti |  |  | X |
| 7. | CARCASSI Prof. Marco Nicola Rappr. prof. ruolo II fascia | X |  |  | 15. | VALENZA Sig. Alessandro Rappr. degli studenti | X |  |  |
| 8. | VERNASSA Prof. Maurizio Rapp.prof. ruolo II fascia | X |  |  |  |  |  |  |  |

Presiede il Rettore, Prof. M. Pasquali.

Intervengono i componenti del Collegio dei Revisori dei conti nelle persone di: Dott. Benucci, Dott. Pala e Dott.ssa Lancieri.

Esercita le funzioni di segretario il Direttore Amministrativo, Dott. R. Grasso.

E’ presente la Sig.ra S. Brondi, che assiste e coadiuva il Direttore Amministrativo.

... Omissis ...

OGGETTO

Edifici universitari - Adeguamento alle normative di prevenzione incendi - Programma - Esame

Il Presidente comunica che, a seguito di un recente incontro tra l’Università e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, conseguente alle numerose visite ispettive svolte dai funzionari dei Vigili del fuoco (VVF) nelle strutture universitarie che hanno, tra l’altro, comportato alcune denunce all’Autorità Giudiziaria, i due Enti hanno concordato la possibilità di stabilire un Programma Pluriennale di Intervento ai fini dell’adeguamento antincendio degli edifici universitari. Il programma consiste nel concordare tempi e interventi di messa a norma che l’Università dovrà sostenere nei prossimi anni, vista la scadenza dei termini fissati dalla legge per l’adeguamento in materia di prevenzione incendi per gli edifici scolastici. L’Università si è impegnata a trasmettere tale programma al Comando dei Vigili del fuoco prima della pausa estiva. Su detta procedura è stato acquisito l’assenso dell’Autorità Giudiziaria.

Il Presidente comunica, altresì - preliminarmente alla predisposizione del predetto Programma – che il Dipartimento Edilizia ed impiantistica ha esaminato e valutato tutti gli edifici universitari che, in virtù delle attività ivi svolte, sono soggetti al controllo periodico da parte del Comando dei Vigili del Fuoco, ed ha altresì predisposto gli studi di fattibilità in materia di prevenzione incendi per l’adeguamento negli edifici universitari delle cosi dette “protezioni passive” (scale di emergenza, compartimentazioni al fuoco, adeguamento delle vie di esodo, ecc.) e delle così dette “protezioni attive” (adeguamento degli impianti di allarme antincendio, degli impianti idrici antincendio, di emergenza e sicurezza, ecc.). Per lo studio di adeguamento delle protezioni attive il Dipartimento è stato supportato dalla collaborazione di alcuni dipartimenti di ingegneria mediante la costituzione di un gruppo di tecnici specializzati.

Il Presidente rende noto, inoltre, che il Dipartimento Edilizia ed impiantistica, supportato dall’Ufficio Prevenzione e protezione, ha predisposto un programma contenente l’individuazione delle azioni ritenute necessarie ed opportune. Detto programma è stato presentato al Comando dei Vigili del Fuoco che, dopo essere stato esaminato, ha richiesto alcune precisazioni ed integrazioni. Pertanto, il programma è stato rivisto secondo le richieste espresse dallo stesso Comando, in modo da essere trasmesso formalmente ai Vigili del fuoco. Così - definitivamente concordato - detto programma sarà lo strumento operativo ufficiale per i prossimi anni. E’ evidente che lo stesso Programma Pluriennale di Intervento, una volta approvato, costituirà un preciso impegno per i prossimi anni da parte dell’Università, impegno che lo stesso Comando ha chiesto di poter verificare secondo scadenze temporali prestabilite e sulla base dei vari stati di avanzamento degli interventi.

Per completezza dell’argomentazione si trasmette la relazione tecnica (all. A) descrittiva delle azioni intraprese negli ultimi due anni in materia di prevenzione incendi, nonché il Programma Pluriennale di Intervento proposto (all. B).

Il Presidente passa, quindi, ad illustrare brevemente il Programma che prevede:

- attività di tipo gestionale e formativo (valutazione rischi incendi, gestione dell’emergenza, formazione addetti antincendio, segnaletica di emergenza, misure gestionali nei laboratori, misure gestionali connesse alla presenza di persone disabili);

- rimozione delle irregolarità derivanti da prescrizioni già in atto da parte dei Vigili del Fuoco;

- interventi di miglioramento antincendio (adeguamento delle centrali termiche, eliminazione o riduzione della rete esistente di gas metano nei laboratori, impianti acustici di allarme, miglioramento delle vie di esodo, realizzazione di alcune scale di sicurezza esterne);

- interventi complessivi di adeguamento antincendio in sei complessi edilizi (La Sapienza, Economia, Farmacia, Ex-Sopas, Biennio Ingegneria e Palazzo del Granduca), ritenuti particolarmente significativi, sia in base al numero di persone presenti, sia in base alle attività che vi si svolgono.

Il Presidente comunica, inoltre, che gli obiettivi fondamentali del programma che hanno orientato la scelta delle azioni e degli interventi sopra descritti, oltre a stabilire un rapporto collaborativo con il Comando dei Vigili del Fuoco hanno:

- consentito la rapida e sicura evacuazione delle persone dagli edifici in caso di pericolo;

- migliorato la sicurezza complessiva delle strutture;

- incrementata la sensibilità e la consapevolezza dei dipendenti nei confronti della sicurezza e della prevenzione incendi.

Il programma, sottolinea il Presidente, indica anche le tempistiche di massima per la realizzazione delle singole azioni o attività e l’ordine di grandezza della spesa necessaria per la sua attuazione complessiva. Le valutazioni compiute quantificano in circa 27.000.000,00 di euro i lavori complessivamente necessari; tale somma si aggiunge a quella già prevista per la realizzazione di interventi prescritti dagli Organi di vigilanza o destinati al miglioramento della sicurezza e dell’igiene sui luoghi di lavoro (complessivamente 10.200.000,00 di euro già stanziati nel programma previsionale pluriennale 2006-2008) pertanto dovrà trovare copertura finanziaria nei prossimi piani triennali a partire dal 2007-2009. Per quanto riguarda i tempi risulta ragionevole ipotizzare che il piano pluriennale degli adeguamenti normativi, per la complessità tecnica e le necessarie procedure autorizzative, dovrà svolgersi quanto meno in cinque anni a decorrere dal 2007.

Il Presidente comunica che la Commissione Edilizia ed impiantistica, nella riunione del 26.6.2006, ha esaminato l’argomento esprimendo, a voti unanimi, parere favorevole.

Comunica, inoltre, che il Dipartimento Edilizia ed impiantistica segnala che, ai fini della buona riuscita del programma, sarà necessario che tutte le strutture dell’Ateneo siano coinvolte e forniscano il loro valido contributo all’operazione.

Aggiunge che, ove il programma venisse approvato, lo stesso sarà trasmesso al Comando dei Vigili del Fuoco e alla Procura della Repubblica, in modo da divenire lo strumento operativo condiviso d’interventi in materia di prevenzione incendi per i due Enti nei prossimi anni.

Premesso quanto sopra, il Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di approvare:

- il programma di adeguamento delle strutture universitarie alle normative di prevenzione incendi sopra illustrato;

- il relativo finanziamento pari a 27.000.000,00 di euro in cinque anni, che troverà corrispondenza e copertura finanziaria nel programma triennale dei lavori a decorrere dal 2007, con modalità che saranno precisate in sede di programma triennale. Lo stesso importo graverà sul Tit. 3 Cat. 6 Cap. 5 “Manutenzione straordinaria e ristrutturazioni” come sottorappresentato;

- l’autorizzazione a rendere immediatamente esecutiva la delibera in considerazione dell’impegno preso a trasmettere il programma al Comando dei Vigili del fuoco prima della pausa estiva.

…..omissis…..

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- di approvare il programma di adeguamento delle strutture universitarie alle normative di prevenzione incendi sopra illustrato. Il relativo finanziamento pari a 27.000.000,00 di euro in cinque anni, troverà corrispondenza e copertura finanziaria nel programma triennale dei lavori a decorrere dal 2007, con modalità che saranno precisate in sede di programma triennale. Lo stesso importo graverà sul Tit. 3 Cat. 6 Cap. 5 “Manutenzione straordinaria e ristrutturazioni”.

- Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile.

| ### IL SEGRETARIO | ### IL PRESIDENTE |
| --- | --- |
| R. Grasso | M. Pasquali |