# UNIVERSITA` DI PISA # CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Dipartimento IV Edilizia ed Impiantistica/F.BIANCHI/FS

| Seduta del 7 febbraio 2006 | Ordine del giorno 10.3 |
| --- | --- |
| Deliberazione n. 78 |  |
| Argomento: Patrimonio |  |

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA

L’anno duemilasei, il giorno sette, il mese di febbraio, alle ore 14,25, in una sala del Rettorato in Lungarno Pacinotti, 43, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone di:

|  |  | pres. | ass.g. | ass. |  |  | pres. | ass.g. | ass. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PASQUALI Prof. Marco Rettore | X |  |  | 9. | BAGGIANI Dr. Angelo Rapp. ricercatori | X |  |  |
| 2. | TONGIORGI TOMASI Prof.ssa Lucia, Prorettore Vicario | X |  |  | 10. | STAMPACCHIA Dr. Mauro Rappr. ricercatori | X |  |  |
| 3. | GRASSO Dr. Riccardo Direttore Amministrativo | X |  |  | 11. | VIVALDI Sig. Rolando Rappr. pers. tecn.-amm.vo | X |  |  |
| 4. | CAVALLINI Prof. Giorgio Presidente Collegio dirett. di dipartimento | X |  |  | 12. | FARENTI Dr. Ascenzo Rappr. pers. tecn.-amm.vo | X |  |  |
| 5. | ALPI Prof. Amedeo Rappr. prof. ruolo I fascia |  | X |  | 13. | MANNONI Sig. Andrea Rappr. degli studenti | X |  |  |
| 6. | BALSAMO Prof. Aldo Rappr. prof. ruolo I fascia |  | X |  | 14. | SPAGNOLO Sig. Giorgio Rappr. degli studenti |  | X |  |
| 7. | CARCASSI Prof. Marco Nicola Rappr. prof. ruolo II fascia | X |  |  | 15. | VALENZA Sig. Alessandro Rappr. degli studenti | X |  |  |
| 8. | VERNASSA Prof. Maurizio Rapp.prof. ruolo II fascia |  | X |  |  |  |  |  |  |

Presiede il Rettore, Prof. M. Pasquali.

Intervengono i componenti del Collegio dei Revisori dei conti nelle persone di: Dott. Benucci, Dott. Pala e Dott.ssa Lancieri.

Esercita le funzioni di segretario il Direttore Amministrativo, Dott. R. Grasso.

E’ presente la Sig.ra S. Brondi, che assiste e coadiuva il Direttore Amministrativo.

... Omissis ...

OGGETTO

Ex mensa via Bonanno – Adeguamento normativo e funzionale per realizzazione polo didattico di

Farmacia – Studio di fattibilità - Esame

Il Presidente comunica che il professionista incaricato ha predisposto lo studio di fattibilità relativo all’utilizzo a polo didattico di Ateneo del fabbricato noto come ex-mensa, in via Bonanno Pisano. Il polo didattico sarà utilizzato, in particolare, dalla vicina Facoltà di Farmacia. Attualmente, l’edificio è occupato da parti del Dipartimento di Matematica applicata e del Dipartimento di Ingegneria meccanica, nucleare e della produzione, che saranno trasferiti rispettivamente nell’immobile ex albergo Marzotto e nell’area del Triennio di Ingegneria.

Il Presidente passa quindi ad illustrare brevemente lo studio di fattibilità. Precisa innanzitutto che tale studio ha esaminato e messo a confronto due soluzioni alternative: la ristrutturazione dell’edificio esistente, realizzato con struttura in acciaio e tamponamenti in calcestruzzo prefabbricato e la sua demolizione con successiva ricostruzione di un nuovo immobile, a parità di superficie. I risultati dello studio suggeriscono di adottare questa seconda soluzione, che, oltre a richiedere costi paragonabili a quelli della prima, consente un utilizzo più razionale degli spazi, una maggiore protezione termica ed acustica dell’edificio ed un uso più sicuro della struttura. Inoltre, la eventuale ricostruzione dell’immobile, fatta a debita distanza dalla vicina linea ferroviaria, consentirà di attenuare le emissioni sonore provenienti dai treni in transito sulla linea stessa. Lo studio ha verificato la fattibilità dell’intervento anche dal punto di vista urbanistico e dei vincoli presenti nell’area stessa.

Il Presidente precisa che lo studio prevede di realizzare una superficie di 1.800 mq circa su due piani, 8 aule (per 628 posti banco) e 3 spazi studenti (con 50 posti seduta e 8 postazioni informatiche), locali tecnici. Sono previste anche le sistemazioni esterne dell’area, con zone a verde, parcheggi a raso e ampi spazi per posteggio di biciclette e motocicli. La spesa per i lavori ammonta a 2.400.000 euro circa, che, ovviamente, sarà precisata in fase progettuale.

L’intervento consentirà, inoltre, di liberare alcuni spazi all’interno degli edifici assegnati all’area di Farmacia: in particolare, le attività didattiche presenti alla ex-Sopas di via Bonanno potranno essere trasferite nel nuovo edificio e gli spazi liberati a piano terra, potranno essere destinati alla biblioteca di Farmacia (attualmente ubicata nell’immobile della Facoltà, ma in locali non adeguati) e a laboratori didattici. I locali dell’attuale biblioteca, entro l’edificio principale, potranno essere assegnati alla Presidenza della Facoltà di Farmacia (ad oggi priva di sede) ed ai servizi ad essa connessi. Il costo dei lavori relativi a questa fase, successiva alla realizzazione del nuovo polo didattico, ammonta in via presuntiva a 1.000.000 euro, ipotizzando una spesa di 1.500 €/mq. A tale spesa si dovranno aggiungere le somme a disposizione dell’Amministrazione, valutabili in 300.000 euro, per un totale pari a 1.300.000 euro circa.

In merito ai tempi di realizzazione, il Presidente segnala che i medesimi sono legati ad altri lavori che devono essere eseguiti prima, ma che è opportuno, fin da ora, cominciare l’iter necessario affinché non si verifichino ritardi al momento in cui gli altri lavori saranno terminati.

Il Presidente comunica, inoltre, che la Commissione Edilizia ha esaminato lo studio di fattibilità nella riunione del 7.12.2005, esprimendo parere favorevole.

Il Presidente chiede, pertanto, al Consiglio di Amministrazione di approvare lo studio di fattibilità del fabbricato cosiddetto “ex-mensa”, ubicato in via Bonanno Pisano, come illustrato nelle premesse.

…..omissis…..

Esce dalla sala il Dott. Farenti.

Il Presidente chiede al Consiglio di approvare il percorso da ultimo delineato, secondo il quale esprimendo consenso generale verso lo studio di fattibilità presentato, si approva sin d’ora il trasferimento della biblioteca e della Presidenza di Farmacia, rinviando qualsiasi decisione (a partire dalla progettazione) sulla parte relativa ai lavori nella zona ex mensa di via Bonanno, in attesa di conoscere la relativa tempistica, da riformularsi a cura del Dipartimento per l’Edilizia e Impiantistica.

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare l’impianto generale dello studio di fattibilità del fabbricato cosiddetto Ex mensa di via Bonanno finalizzato alla realizzazione del polo didattico di Farmacia, con le seguenti precisazioni:

- è approvato sin d’ora l’intervento riguardante il trasferimento della biblioteca e della Presidenza di Farmacia,

- è sospesa ogni decisione (a partire dalla progettazione) sulla parte relativa ai lavori nella zona ex mensa di via Bonanno, in attesa di conoscere la tempistica dell’intervento, da riformularsi a cura del Dipartimento per l’Edilizia e impiantistica.

Esprime voto di astensione il Sig. Mannoni, limitatamente alla parte che prevede la sospensione della progettazione.

| ### IL SEGRETARIO | ### IL PRESIDENTE |
| --- | --- |
| f.to R. Grasso | f.to M. Pasquali |