| ## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE delibera n. 132 del 13 luglio 2010 |  |
| --- | --- |
| Ufficio proponente: Area Pianificazione e programmazione edilizia, nuove costruzioni e ristrutturazioni |  |
| Ordine del giorno n.7.1 |  |
| Argomento: Patrimonio |  |
| Oggetto: Nuova sede del Dipartimento di Chimica e chimica industriale e Polo didattico in loc. S. Cataldo, Pisa. Appalto concorso. Adempimenti |  |
| Allegati: A) Relazione tecnica (pagg. 1-2) |  |

|  | F | C | Ast. | Ass. |  | F | C | Ast. | Ass. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PASQUALI Marco | X |  |  |  | TOGNETTI Rosalba | X |  |  |  |
| BARSOTTI Roberto | X |  |  |  | ORLANDI Giovanni |  |  |  | X |
| GRASSO Riccardo | X |  |  |  | MASSANTINI Federico | X |  |  |  |
| PETRALIA Giuseppe | X |  |  |  | VIVALDI Rolando |  |  |  | X |
| PAPARELLI Antonio |  |  |  | X | ## FORTEZZA Michele | X |  |  |  |
| GIGLIOLI Romano | X |  |  |  | TAFFETANI David | X |  |  |  |
| RASPOLLI GALLETTI Anna Maria |  |  |  | X | ZAPPACOSTA Flavio |  |  |  | X |
| MARCHI Santino | X |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Legenda: F = Favorevole; C = Contrario; Ast. = Astenuto; Ass. = Assente)

| Ufficio/i destinatario/i per esecuzione: | Ufficio/i destinatario/i per conoscenza: |
| --- | --- |
| Area Pianificazione e programmazione edilizia, nuove costruzioni e ristrutturazioni | Area Finanza e fiscale |

Delegato del Rettore con funzioni di indirizzo e coordinamento settore nuove opere edili: Prof. Roberto Lorenzi

Il Consiglio di Amministrazione

- vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, ed in particolare l’articolo 6 “Autonomia delle Università” e l’articolo 7 “Autonomia finanziaria e contabile delle Università”;

- visto lo Statuto dell’Università di Pisa, emanato con Decreto Rettorale 30 settembre 1994, n. 1196 e successive modifiche ed integrazioni;

- visto il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con D.R. 8 ottobre 2008 n. 13745 e successive modifiche ed integrazioni;

- visti il D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e il D.P.R n. 554 del 21.12.1999 “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici  109/94 e s.m.i” per le norme ancora vigenti;

- visto il programma triennale 2010-2012, redatto ai sensi del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006, approvato con propria deliberazione n. 25 del 15.12.2009;

- vista la propria delibera n. 77 del 27.04.2010, con la quale è stata aggiudicata in via definitiva, ai sensi dell’art. 4 del Capitolato Speciale Prestazionale, l’appalto per la progettazione ed esecuzione del Dipartimento di chimica e chimica industriale ed annesso polo didattico all’ATI Consorzio Cooperative Costruzioni / Co.tr.ep. soc. coop./ Arch. B. Cristofani/ Società di progettazione Leonardo Srl/ Ing. F. Simonelli/ Exa Engineering Srl/ Soc. AI Engineering Srl/ Ing. Mauro Campatelli/ Arch. S. Re, con sede in Bologna, Via Marco Emilio Lepido 182/2, per l’importo pari a € 19.936.697,19, di cui € 796.179,79 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, ed è stato deliberato di procedere ad un ridimensionamento del progetto stesso per un importo comunque non superiore al 20% dell’importo aggiudicato (pari a € 19.936.697,19), a seguito delle nuove ridotte esigenze delle attività dipartimentali e didattiche;

- vista la relazione del Dirigente dell’Area Pianificazione e programmazione edilizia, nuove opere e ristrutturazioni all. A con la quale vengono illustrate le principali proposte di ridimensionamento del progetto aggiudicato;

- valutato che dette proposte sono in linea con le indicazioni fornite nella delibera n. 77 sopra citata;

- preso atto che le medesime proposte comportano, in base ad una stima preventiva, una minore spesa pari a circa € 3.250.000,00 e che ulteriori riduzioni possono essere ottenute nel corso dello sviluppo del progetto esecutivo con riferimento ad aspetti secondari, in modo da raggiungere l’obiettivo prefissato del nuovo importo contrattuale, ridotto rispetto all’importo aggiudicato di una percentuale variabile dal 19% al 20% (corrispondenti rispettivamente a € 16.148.724,72 e € 15.949.357,75);

- ritenuto opportuno: che, in particolare, si debba procedere anche riducendo la varietà degli arredi  tecnici e le relative dotazioni impiantistiche;

- preso atto che il costo energetico annuo da sostenere per il nuovo edificio è stato stimato in euro 517.000,00  circa;

delibera

- di approvare le modifiche in ridimensionamento del progetto del Dipartimento di chimica e chimica industriale ed annesso polo didattico, già aggiudicato in via definitiva all’ATI Consorzio Cooperative Costruzioni/ Co.tr.ep. soc. coop./ Arch. B. Cristofani/ Società di progettazione Leonardo Srl/ Ing. F. Simonelli/ Exa Engineering Srl/ Soc. AI Engineering Srl/ Ing. Mauro Campatelli/ Arch. S. Re, con sede in Bologna, Via Marco Emilio Lepido 182/2, come illustrato nelle premesse;

- di dare mandato all’Area pianificazione e programmazione edilizia, nuove opere e ristrutturazioni di approvare, mediante atto del Dirigente dell’Area stessa e nel rispetto della tempistica indicata nella relazione tecnica il progetto esecutivo ridimensionato ed il nuovo conseguente quadro economico dell’opera, introducendo ulteriori riduzioni come indicato nelle premesse, ed in particolare riducendo la varietà degli arredi tecnici e le relative dotazioni impiantistiche, per una diminuzione dell’importo di contratto originario compresa tra il 19% ed il 20% dello stesso, e per un importo totale del quadro economico comunque non superiore a euro 21.300.000,00.

La presente delibera è dichiarata immediatamente esecutiva.

| ### IL SEGRETARIO | ### IL PRESIDENTE |
| --- | --- |
| R. Grasso | M. Pasquali |